达古冰川空气站搬迁及运行维护服务项目

比选技术要求

1、投标单位需对现场自行进行踏勘。业主方原状移交场地，水电接驳、安全文明施工等现场条件自行了解确认，相关费用包含在投标报价中。

2、现场不提供临时设施场地，自行考虑。

3、本项目工期为60日历天。预计开工时间2024年4月28日，竣工时间：2024年6月27日。

4、场地周边临主干道，存在施工安全隐患，请投标人自行考虑相关措施，并计入投标总价。

5、本项目有拆除工程，相关工程量需投标人踏勘时复核，建渣或生物垃圾等均需外运，业主方不提供倒场。投标人投标时需考虑以上因素。

6、本项目质保期为2年。

7、项目实施按照相关规范及要求进行实施。

8、本项目报价为总价包干，投标人报价按相关标准要求执行。